| ## OBJETIVOS Y METAS 2011- 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejercicio: | Nombre Unidad: |  |  |  |  |
|  | # Departamento | Programa | Subprograma |  | # Actividad |
| N°: | Movilidad |  |  |  |  |
| Denominación: |  | División Vialidad |  |  |  |

| OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | METAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificar la construcción de obras nuevas y el mantenimiento de la red existente a mediano plazo | Plan Vial que incluye: - Plan de mantenimiento de la infraestructura vial. - Plan de construcción de obras nuevas. - Plan de expropiaciones | Recopilación de antecedentes, planes sectoriales y otra información relacionada | Plan Vial elaborado en el período |  |
|  |  | Actualización del Inventario Vial (relevamiento de la infraestructura existente) |  |  |
|  |  | Elaboración de Inventario de Puentes y Alcantarillas |  |  |
|  |  | ### Coordinación con otras reparticiones municipales, con otros organismos del estado y con las empresas de servicios públicos |  |  |
|  |  | Conseguir asesoramiento externo |  |  |

| Mantener la infraestructura instalada y adecuar la red vial a las demandas previstas mejorando la seguridad vial | Programa de rehabilitación vías de la red primaria (priorizando las de mayor frecuencia de transporte colectivo) y sustitución de pavimentos por diseños de mayor durabilidad | Mantenimiento y construcción de pavimentos de hormigón | 45.000 m2 años 2011 Y 2012 60.000 m2 año 2013 en adelante |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mantenimiento y/o construcción de pavimentos asfálticos | 50.000 m2 año 2011 65.000 m2 año 2012 en adelante |  |
|  | Programa de mantenimiento vial | Mantenimiento y/o construcción de pavimentos económicos | 20.000 m2 año 2011 10.000 m2 año 2012 en adelante |  |
|  |  | Mantenimiento y/o construcción de cunetas y banquinas | 100.000 m por año |  |
|  |  | Mantenimiento de caminería rural por convenio con el MTOP | 289.000 m por año |  |
|  |  | Bacheo asfáltico superficial | 50.000 m2 por año |  |
|  | Programa de construcción y reparación de puentes y alcantarillas | Construcción de puentes y alcantarillas | 1 alcantarilla por año |  |
|  | Programa de obras nuevas | Construcción de pavimentos | Ensanche y reconstrucción de Bvar. Artigas entre Martín Fierro y Monumento a Luis Batlle Berres Ensanche y reconstrucción de Av. De las Instrucciones entre Aparicio Saravia y Belloni |  |
| Mejorar la calidad y productividad de las obras por administración | Equipamientos e infraestructuras renovadas | Sustitución de planta asfáltica | Nueva planta asfáltica operativa |  |
|  |  | Renovación de flota de maquinaria vial y de camiones | 40 % en el período |  |
|  |  | Remodelación de almacenes, oficina central y construcción de salón multipropósito (Cerrito). | Ejecutado en el período |  |
|  |  | Remodelación de vestuarios e instalaciones (cuadrilla de asfalto) | Ejecutado en el período |  |
|  | Desarrollo de aplicaciones informáticas | Mejora de Sistema de Obras Viales | Implantado en el período |  |
|  |  | Mejora de sistema de Gestión de almacenes | Implantado en el período |  |
|  |  | Implantación de un sistema de Gestión de Planta Asfáltica | Implantado en el período |  |
| Fortalecer la competencia específica del personal | Programa de Capacitación Personal | Identificación de necesidades de capacitación Dictado de cursos tanto en el ámbito interno como externo Contratación de expertos en áreas específicas |  |  |
| Brindar asesoramiento técnico específico en planes de otras dependencias nacionales, departamentales y municipales | Asesoramiento técnico específico en Planes de Vivienda de la División Tierras y Hábitat y Plan Juntos Asesoramiento técnico específico a la Unidad Alimentaria | Asesoramiento y supervisión de proyectos | 100 % de la demanda |  |
|  |  | Asesoramiento y supervisión de obras |  |  |